**Proyecto final**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 02**

**13/12/2020, 5 pm**

**SPRINT No. \_3\_ SEMANA No. \_3\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo

1. Seguimiento a tareas

1. Dificultades presentadas

1. División de tareas faltantes

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Trabajar en forma virtual vía Whatsapp presentando apoyo a posibles dificultades en el desarrollo de tareas, utilización de Github, y reunión fija para el seguimiento de las tareas el día martes 15 a las 12 pm.

**2.** Revisar trabajo individual en el desarrollo del backend.

**3.** Errores en el código y ritmos de trabajo diferentes.

**4.** Gilmar González, encargado del desarrollo del frontend. Los demás integrantes del equipo se comprometen a desarrollar la documentación requerida.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Frontend | Gilmar Arley González Machuca | 15/12/2020 |
| Casos de uso | David Leonardo Peinado Ruiz | 15/12/2020 |
| Documento de requerimientos | Nancy Agudelo Castro | 15/12/2020 |
| Documento del proyecto | Diego Fernando Jaimes Castro | 15/12/2020 |
| Historias de usuario | Laura Marcela Londoño López | 15/12/2020 |

**ASISTENTES**

Gilmar Arley González Machuca (Development Team)

Nancy Agudelo Castro (Development Team)

David Leonardo Peinado Ruiz (Development Team)

Laura Marcela Londoño López (Development Team)

Diego Fernando Jaimes Castro (Development Team)